ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Монтаж системы

пожарно-охранной сигнализации

административных и производственных зданий»

Идентификатор инвестиционного проекта: М_2

Северск

2022

1. 	ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Объект вложения средств

Пожарная сигнализация двенадцати зданий и строений, расположенных
на территории ООО «Электросети» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ул. Мира, 18б.

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

- Пожарная сигнализация ООО «Электросети» вводилась в эксплуатацию поэтапно с 1996 года по 2008 год. В процессе эксплуатации подвергалась многочисленным ремонтам.

- Согласно п. 6.6.1 ГОСТа Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации», срок эксплуатации технических средств системы пожарной сигнализации десять лет. Существующая система пожарной сигнализации эксплуатируется четырнадцать и более лет.  За этот период изменились требования к оборудованию системы пожарной сигнализации, часть оборудования снята с производства.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей проекта является разработка и согласование проектной документации, замена элементов и узлов системы пожарной сигнализации, приведение ее в соответствие с требованиями действующего законодательства о пожарной безопасности.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Реализация проекта предусматривает разработку проектной и сметной документации,  полную замену всех элементов и узлов системы пожарной сигнализации согласно требованиям действующего законодательства о пожарной безопасности.

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Модернизация и техническое перевооружение системы пожарной сигнализации двенадцати зданий и строений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ул. Мира, 18б.

В 2022 году планируется разработка и согласование проектных работ.

Расчет стоимости проектных работ производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

- Затраты на проведение данного мероприятия в 2022 году составят – 1,354млн. руб. Финансовая доля в инвестиционной программе 2022года – 2,49 %.

3.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Замена системы пожарной сигнализации позволит повысить надежность и добавить информативность. Новая системы пожарной сигнализации 
будет соответствовать требованиям действующего законодательства о пожарной безопасности.