ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«ВЛ-10кВ № 4 (замена ВЛ на КЛ)»

Идентификатор инвестиционного проекта: М_1

Северск

2022

1. 	ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Объект вложения средств

Воздушная линия  электропередачи ВЛ-10 кВ № 4 входит в состав объекта «Линия электропередачи ВЛ-10 кВ № 4 от ячейки 3 ТП-Угольная до ячейки 1 ТП-202а с отпайкой от опоры № 11 до ячейки 2 ТП-246», расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область,  г. Северск, дорога Автодорога, д.1/3/3, сооружение № 2э.

Воздушная линия  электропередачи ВЛ-10 кВ № 4 предназначена для электроснабжения очистных сооружений г. Северска.

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

- Воздушная линия электропередачи выполнена неизолированным алюминиевым проводом (А) и введена в эксплуатацию в 1956 году. В процессе эксплуатации ВЛЭП подвергалась многочисленным ремонтам, имеет множество вставок различного сечения, что снижает её эксплуатационные характеристики.

- При нормативном сроке эксплуатации воздушной линии  25 лет она находятся в работе более 60 лет.

- В результате долговременной эксплуатации снижена её электрическая прочность. Старые провода не соответствуют требованиям  «Правил устройства электроустановок».

Состояние надежности электроснабжения очистных сооружений города - один из основных показателей, влияющих на безаварийную работу объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.

Для повышения надежности и улучшения качества электроснабжения потребителей в 2022 году предстоит реконструкция линии электропередачи ВЛ-10 кВ № 4.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей проекта «ВЛ-10кВ № 4 (замена участка ВЛ на КЛ)» является создание надежных сетей электроснабжения, возможность снижения энергетических потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание ВЛ.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Реализация проекта предусматривает замену участка ВЛ на КЛ.

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Общая протяженность КЛ составляет 1,082 км

- Затраты на проведение данного мероприятия в 2022 году составят – 1,991 млн. руб.

- Финансовая доля в инвестиционной программе 2022 года – 3,66%.

3.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## Замена участка ВЛ на КЛ позволит повысить надежность и улучшить качество электроснабжения потребителей.