ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Строительство КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА»

Идентификатор инвестиционного проекта: N_001

Северск

2023

- ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

  - Объект вложения средств

Проектом «Строительство КТПН 6/0,4кВ 160кВА» предусматривается установка комплектной понизительной трансформаторной подстанции КТПН 6/0,4кВ 160кВА для обеспечения электроснабжения участков садового некоммерческого товарищества «Синтез» (СНТ «Синтез»).

  - Необходимость в реализации инвестиционного проекта

Необходимость в реализации данного инвестиционного проекта обусловлена отсутствием электроснабжения СНТ «Синтез», расположенного на территории ЗАТО Северск, а также обращения членов СНТ о включении в инвестиционную программу общества этого проекта. Количество садовых участков планируемых к дальнейшему подключению – 160 шт.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей проекта «Строительство КТПН 6/0,4кВ 160кВА» является обеспечение электроснабжением членов СНТ «Синтез».

  - Техническое решение инвестиционного проекта

Реализация проекта предусматривает этапы проектирования и реализации строительства КТПН 6/0,4 кВ 160кВА.

- ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Мощность трансформаторной подстанции составляет 160кВА.

В 2023 году планируется разработка проектно-сметной документации для определения стоимости строительно-монтажных работ в будущие периоды реализации проекта.

Расчет стоимости проектных работ производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

- Затраты на проведение данного мероприятия - в 2023 году составят – 0,124 млн. руб.;

- Финансовая доля в инвестиционной программе 2023 года – 0,21 %.

3.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## Строительство КТПН 6/0,4кВ 160кВА  позволит обеспечить электроснабжением членов СНТ «Синтез».