ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Реконструкция электрооборудование оборудования ГПП-702»

Идентификатор инвестиционного проекта: N_007

Северск

2023

- ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

  - Объект вложения средств

Проектом «Реконструкция электрооборудования ГПП-702» предусматривается выполнение инженерных изысканий и корректировка проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция электрооборудования ГПП-702»

  - Необходимость в реализации инвестиционного проекта

ГПП-702, обеспечивающая электроснабжение восточной части города,  была построена в 1975 г., срок эксплуатации 48 лет. Проводимые ежегодно в пиковый период замеры нагрузки свидетельствуют о том, что увеличение нагрузок невозможно, свободная мощность для подключения новых потребителей отсутствует. В связи с этим  в 2013 г. мероприятие 
по строительству ПС 110/10кВ 2х16кВА в районе ул.Славского и пр.Коммунистический было включено в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года» (далее – Программа), утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 № 32/2 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» 
на 2013 год и на перспективу до 2035 года» (с учетом изменений).

В 2016-2017 гг. был выполнен проект  реконструкции электрооборудования ГПП-702 
со строительством новой ГПП-110/10 40000 кВА на земельном участке рядом 
с существующей ГПП.

В настоящее время отсутствует свободная мощность для технологического присоединения следующих проектируемых объектов:

- объектов жилищного строительства (микрорайон 12А, девять жилых домов),

- инфекционного  отделения ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России,

- скважин водозабора № 2,

- объектов Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Корректировка проекта обусловлена необходимостью уточнения геологии, топографии, расчетов режимов сети, перечня оборудования и его стоимости, сметной стоимости 
и проведения экспертизы.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей инвестиционного проекта «Реконструкция электрооборудования ГПП-702» в 2023 году является выполнение инженерных изысканий и корректировка ранее разработанной проектной и рабочей документации для дальнейшего определения объемов и стоимости строительно-монтажных работ и необходимого оборудования.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Реализация проекта предусматривает выполнение инженерных изысканий и корректировку проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция электрооборудования ГПП-702».

- ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

- Расчет стоимости проектных работ производился на основании коммерческого предложения организации, которой первоначально разработан данный проект – ООО «ТЭСП» (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

- Затраты на проведение данного мероприятия - в 2023 году составят – 6,679 млн. руб.;

- Финансовая доля в инвестиционной программе 2023 года – 11,31 %.

3.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## Реализация данного проекта позволит выполнить инженерные изыскания и корректировку проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция эл. оборудования ГПП-702» для определения актуальных объемов и стоимости работ.