**Приобретение информационно-вычислительной техники (М\_022)**

Цель реализации инвестиционного проекта - обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности.

Необходимость реализации проекта обусловлена необходимостью замены физически и морально устаревшего оборудования. Перечень имеющегося оборудования приведен в [ведомости амортизации](Обосновывающие%20материалы/М_022_Вед%20амор%20ОС_2024.xls)(прилагается).

Срок реализации мероприятия 2023-2027 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 10,470 млн.руб. (ез НДС) в т.ч.

2023 г. – 2,212 млн.руб.,

2024 г. – 4,534 млн.руб.,

2025 г. – 1,913 млн.руб.,

2026 г. – 0,925 млн.руб.,

2027 г. – 0,887 млн.руб.

Корректировка 2023 г. обусловлена изменением перечня информационно-вычислительной техники и уменьшением стоимости проекта.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 10,440 млн.руб. (без НДС) в т.ч.

2023 г. – 2,181 млн.руб.,

2024 г. – 4,534 млн.руб.,

2025 г. – 1,913 млн.руб.,

2026 г. – 0,925 млн.руб.,

2027 г. – 0,887 млн.руб.

Корректировка 2024 г. обусловлена изменением перечня информационно-вычислительной техники и уменьшением стоимости проекта. Запланировано приобретение компьютера в комплекте (12 шт.); системного комплекса аудио визуализации с периферийным оборудованием (1 шт.) (приобретена часть оборудования); ноутбука (4 шт.) планшетного компьютера (1 шт.); МФУ А4 (5 шт.) вместо системного блока (4 шт.); монитора (4 шт.); ноутбука (1 шт.); МФУ А4 (4 шт.); сканера С1, А1 (1 шт.).

Затраты на проведение данного мероприятия составляют – 8,703 млн.руб. (без НДС), в т.ч.

2023 г. – 2,181 млн.руб.,

2024 г. – 2,797 млн.руб.,

2025 г. – 1,913 млн.руб.,

2026 г. – 0,925 млн.руб.,

2027 г. – 0,887 млн.руб.

Корректировка 2025 г. обусловлена изменением перечня информационно-вычислительной техники:

Системный комплекс аудио визуализации с периферийным оборудованием (1 шт.) (дополнительное оборудование к приобретенному в 2024 г.), Компьютер в комплекте (4 шт.), МФУ А4 (3 шт.), а также программное обеспечение ПО 1С «Документооборот» (1 шт.) вместо плоттера A0 (1 шт.), сканера А4 (2 шт.) и МФУ А4 (4 шт.).

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 10,583 млн.руб. (без НДС), в т.ч.

2023 г. – 2,181 млн.руб.,

2024 г. – 2,797 млн.руб.,

2025 г. – [3,793](../2.Расчет%20объема%20финансовой%20потребности/М_022_Сводный%20расчет_2025.xlsx) млн.руб.,

2026 г. – 0,925 млн.руб.,

2027 г. – 0,887 млн.руб.

Расчеты выполнены на основании коммерческих предложений (прилагаются).