Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) (М_007)

Цель реализации инвестиционного проекта - замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что трансформаторы, установленные в ТП, выработали свой ресурс, не имеют регулировки и требуют постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний. Для снижения потерь электроэнергии, повышения надежности электроснабжения и приведения качества электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» целесообразно заменить выработавшие свой ресурс силовые трансформаторы типа ТМ на энергосберегающий тип ТМГ.

Всего запланирована замена 15 масляных трансформаторов на энергосберегающие.

Сроки реализации мероприятия 2023, 2025, 2026, 2027 гг.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 11,835 млн.руб. в т.ч.

2023 г. – 1,503 млн.руб.,

2025 г. – 2,735 млн. уб.,

2026 г. – 1,900 млн.руб.,

2027 г. – 5,697 млн.руб.

Корректировка 2023 г. предусматривала уменьшение объема работ по проекту путем исключения из плана мероприятий 2023 г.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 10,332 млн.руб. в т.ч.

2023 г. – 0 млн.руб.,

2025 г. – 2,735 млн.руб.,

2026 г. – 1,900 млн.руб.,

2027 г. – 5,697 млн.руб.

Корректировка 2024 г. предусматривала изменение объема работ (количества установленных трансформаторов). Запланирована установка 6 трансформаторов.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 16,851 млн.руб. в т.ч.

2023 г. – 0 млн. руб.,

2024 г. – 6,519 млн.руб.,

2025 г. – 2,735 млн.руб.,

2026 г. – 1,900 млн.руб.,

2027 г. – 5,697 млн.руб.

Корректировка 2025 г. предусматривает изменение объема работ (количества установленных трансформаторов). Запланирована установка 1 трансформатора.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 14,804  млн.руб. (без НДС),
в т.ч.

2023 г. – 0 млн. руб.,

2024 г. – 6,519 млн.руб.,

2025 г. – 0,688 млн.руб.,

2026 г. – 1,900 млн.руб.,

2027 г. – 5,697 млн.руб.

Техническое обоснование (техническое решение) прилагается.

Инвентарные карточки объектов прилагаются.

Расчет стоимости оборудования произведен на основании коммерческих предложений  (прилагаются).

Расчет стоимости работ выполнен на основании локального сметного расчета с учетом осуществления работ хозяйственным способом (ЛСР, ДВ прилагаются).