ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Создание системы мониторинга транспорта»

Идентификатор инвестиционного проекта: О_008

Северск

2025

- ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

  - Цели и задачи инвестиционного проекта

Основной целью инвестиционной проекта является создание системы мониторинга транспорта, включает в себя:

- оснащение транспортных средств тахографами - техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о времени управления транспортным средством и отдыха водителя транспортного средства;

- оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации - ГЛОНАСС-терминалами, которые подключаются к программному обеспечению.

Требования к тахографам установлены в Приложении 1 к Приказу от 13.02.2013 № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства». В соответствии с пунктом 2 названного Приложения тахограф состоит из бортового устройства, а также следующих внешних компонентов:

- карты тахографа;

- блока СКЗИ;

- датчика движения;

- антенны для приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS;

- антенна для приема и передачи сигналов GSM/GPRS (в случае включения в состав бортового устройства связного модуля);

- комплекта монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортном средстве.

Требования к системе ГЛОНАСС установлены Постановлением Правительства РФ от 22.12.2020 № 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации».

Установки тахографов позволит осуществлять регистрацию в автоматическом режиме параметров движения транспортного средства и хранение этих данных в памяти компьютера с возможностью просмотра при проверке.

Оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС осуществляется в целях обеспечения национальной безопасности, повышения эффективности управления движением транспорта, уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов.

Основная задача системы мониторинга транспорта – координация работы и отслеживание движения автомобилей, перевозящих пассажиров или грузы, в режиме реального времени. Координаты каждой машины определяются по спутнику с установленным интервалом
 и накладываются на карту, поэтому диспетчер или руководитель предприятия получает максимально объективную и оперативную информацию.

Кроме этого, мониторинг транспорта может использоваться для:

- повышения уровня дисциплины. Навигационный терминал отслеживает движение машины по маршруту, исключая нецелевое использование техники и простои. Любая незапланированная остановка или отклонение от маршрута должны быть мотивированы водителем, причем связаться с ним диспетчер может сразу при обнаружении нарушения;

- повышения безопасности движения и снижения аварийности. Система ГЛОНАСС дает возможность контролировать скорость движения, сигнализируя диспетчеру о превышении скорости. Кроме того, мониторинг позволяет отслеживать переработку для соблюдения режима труда и отдыха. Это не только снижает риск аварий из-за переутомления, но и гарантирует отсутствие штрафов при проверке показаний тахографа;

- контроля уровня горючего. Установка датчиков уровня топлива с подключением их к терминалу практически полностью исключает возможность хищения ГСМ.

1.2. Этапы и сроки

- 2024г.

- 2025г.

  - Конкретные результаты реализации

Результаты реализации инвестиционного проекта обеспечат:

- выполнение требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- исключение нецелевого использования техники и простоев путем введения контроля за местонахождением транспортных средств;

- контроль за нарушением водителем скоростного режима;

- снижение расходов на ГСМ в среднем на 20-25%;

Требования по обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемые к юридическим лицам при эксплуатации транспортных средств, предусматривают, в том числе, и оснащение транспортных средств тахографами (пункт 1 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 23.11.2012 № 1213 «О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля их работы» Минтрансом России приняты следующие документы:

Требования к оснащению транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации предусмотрены:

- Указом Президента РФ от 17.05.2007 № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации;

- Постановлением Правительства РФ от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

- Распоряжением Администрации Томской области от 30.09.2013 № 741-ра «Об оснащении транспортных средств оборудованием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на территории Томской области».

  - Показатели проекта

Объемы инвестиционного проекта в 2024 году:

- Система "АвтоГРАФ-GSM-ГЛОНАС"-1 шт.

- Система контроля уровня топлива - 3 шт.

- Контроллер - 1шт.

- Изготовление карт-6шт.

- Бортовой контроллер -1шт.

- Блок НКМ 2.11 -1шт.

Блок СКЗИ в тахографе в 2024 году необходимо установить на транспорт для перевозки пассажиров ЧАЗ-3223 (гос. номер Е508РМ).

При работе цифрового тахографа водителю необходима личная карта, которая представляет собой формуляр с внедрённым микрочипом. Карта является инструментом контроля над всеми действиями водителя по маршруту. Карточка является действительной 3 года, затем следует переоформление. Потребуется 6 карт водителя.

АСН ГЛОНАСС в 2024 году необходимо устанавливать на ЧАЗ-3223 (гос. номер Е508РМ);

ГЛОНАСС в 2024 году необходимо установить на следующие виды транспортных средств:

| № п.п. | Марка автомобиля | Гос. номер | Оборудование | Датчики топлива (количество) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАЗ-27527 | К 907 АО | Автограф-GSM | TKLS-L (1шт) |
| 2 | УАЗ-396295 | К 609 ТЕ | Автограф-GSM | TKLS-L (2шт) |
|  | Итого: | 2 | 2 | 3 |

Объемы инвестиционного проекта в 2025 году:

- Тахограф «АТОЛ»-2 шт.

- Система "АвтоГРАФ-GSM-ГЛОНАС"-1 шт.

- Система контроля уровня топлива - 1 шт.

- Изготовление карт-5 шт.

Тахографы в 2025 г. необходимо устанавливать на транспорт для перевозки пассажиров УАЗ-396255 (гос. номер Е557РМ) категория М2, УАЗ-396295 (гос. номер К609ТЕ) категория М2. При работе цифрового тахографа водителю необходима личная карта, которая представляет собой формуляр с внедрённым микрочипом. Карта является инструментом контроля над всеми действиями водителя по маршруту. Карточка является действительной 3 года, затем следует переоформление. Потребуется в 2025 году 5 карт водителя.

ГЛОНАСС в 2025 году необходимо устанавливать на следующее транспортное средство:

| № п.п. | Марка автомобиля | Гос. номер | Оборудование | Датчики топлива (количество) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лада Ларгус | Н 123 ОУ | Автограф-LX | TKLS-L (1шт) |
|  | Итого: | 1 | 1 | 1 |

  - Оценка влияния проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы.

-Затраты на реализацию мероприятий в 2024 году составят 0,148 млн. руб. (без НДС). Расчет стоимости по проекту производился на основании 3 коммерческих предложений.

-Затраты на реализацию мероприятий в 2025 году составят 0,169 млн. руб. (без НДС). Расчет стоимости по проекту производился на основании 3 коммерческих предложений.

-Финансовая доля в инвестиционной программе 2024 года – 0,28%.

-Финансовая доля в инвестиционной программе 2025 года – 0,3%.

1.6. Графики реализации проектов

Не требуется

  - Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта

В 2024 году в рамках инвестиционной программы приобретены и установлены:

- Система "АвтоГРАФ-GSM-ГЛОНАС"-1 шт.

- Система контроля уровня топлива - 3 шт.

- Контроллер - 1шт.

- Изготовление карт-6шт.

- Бортовой контроллер -1шт.

- Блок НКМ 2.11 -1шт.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 0,138 млн. руб. (план -0,148 млн.руб).

Все намеченные на 2024 год выполнены в полном объеме. Отклонение суммы фактических затрат от плана составило - 0,01 млн. руб. (7%). Причиной отклонения является снижение стоимости за счет поставщика:

Отчет о выполнении проекта за 2024 год

| № п.п. | Наименование | Кол-во | Плановая цена | Фактическая стоимость | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. | млн.руб. | млн.руб. | млн. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | АСН + Тахография, | 1 | 0,89 | 0,83 | -0,06 | 7 |
| 2 | ГЛОНАСС |  | 0,59 | 0,54 | -0,05 | 8 |
| ИТОГО: |  |  | 1,48 | 1,37 | -0,11 | 7 |

Инвестиционный проект реализован в полном объеме. Оборудование поставлены на учет как основные средства.

1.8. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения

Не требуется

  - Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом

Не требуется

1.10. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить

Не требуется

1.11. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства

Не требуется

1.12. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается

Не требуется

1.13. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается

Не требуется

1.14. Информация об объектах электроэнергетики, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетических систем России

Не требуется

1.15. Информация об объектах электроэнергетики, содержащаяся до даты утверждения в 2024 году схемы и программы развития электроэнергетических систем России на очередной период реализации - в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики Томской области

Не требуется

1.16. Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России

Не планируются

1.17. Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации

Нет данных

1.18. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики

Нет данных