УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Томскэнергосбыт»

_____________  Кучевская О. Е.

"___"___________________2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АО «Томскэнергосбыт»

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ИВК) в 2025 г.»

Идентификатор инвестиционного проекта: Р_5

Томск 2025

- ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

  - Объект вложения средств

Развитие информационного вычислительного комплекса (ИВК)

  - Необходимость реализации инвестиционного проекта

В АО «Томскэнергосбыт» внедрена система управления потоками сбора и передачи данных в составе интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии во исполнение обязанностей Гарантирующего поставщика, возникающих на основании требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В качестве верхнего уровня системы ИСУ выступает единый централизованный информационно-вычислительный комплекса (ИВК), соответствующей требованиям постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

1.3. Цель и задачи инвестиционного проекта

Целью развития Системы является расширение функциональных возможностей.

  - Технические решения ИПКВ ИТ

Реализация проекта планируется путем заключения договора с единственным поставщиком – разработчиком системы - ООО «СИГМА», выполнением работ по изменению программного обеспечения и введением модернизированного программного обеспечения в эксплуатацию. Доработка программного обеспечения планируется с целью расширения функциональных возможностей системы.

ООО «СИГМА» является разработчиком программного продукта, обладает уникальными знаниями существенных особенностей и условий эксплуатации программного продукта и способностью последующей доработки и сопровождения данного программного продукта.

В 2025 году будут выполнены следующие доработки (перечень может быть скорректирован):

•	Автоматизированное формирования отчётов по расписанию и их сохранение или отправка

•	Анализ показаний (результатов измерений) на аномальность "на лету" с возможностью гибкого изменения уставок аналитических алгоритмов

•	Аномалия данных, связанная с регулярным уходом времени ПУ от эталона

•	Вкладка «Расчётные величины» для ТУ/ТчП/ЭО

•	Доработка реестра ЭО до реестра объектов недвижимости

•	История перемещения MAC адреса (ПУ) по ПУ

•	Кликабельные переходы между реестрами и справочниками по ссылкам в строках

•	Конструктор отчётов

•	Модуль мониторинга

•	Настройки уставок аномалий по умолчанию для каждой ЭСК

•	НСИ ПУ. Разрядность регистров ПУ

•	НСИ ПУ. Сравнение целевой и фактической НСИ, загруженной в ПУ

•	Отображение показаний в привязке к ТУ/ТчП/ЭО, а не только к прибору учёта ЭЭ

•	Отправка сформированной таблицы (в том числе - отчёта) на электронную почту

•	Отчёт о синхронизации времени ПУ

•	Отчёт по передаче данных в БС

•	Портал контрагентов ПОДИС

•	Реестр Договоров ТО

•	Реестр коммуникационных модулей

•	Реестр производителей оборудования

•	Реестр работ по смене ПУ, история жизненного цикла ПУ

•	Реестры Договоров, Потребителей и Лицевых Счетов

•	Реестры ценовых структур и тарифов

•	Ролевая модель. Доработки по функционалу, не вошедшему в ТЗ

•	Ролевая модель. Перечни ролей

•	Ролевая модель. Структурные и обособленные подразделения

•	Ролевая модель. Шаблоны должностей

•	Сведение балансов ЭЭ по объектам недвижимости по статьям

•	Сохранение с возможностью последующего редактирования пользовательских настроек (фильтров) отчётов

•	ФИАС/ГАР

•	Формирование произвольных групп объектов учета по разным критериям

•	Центр уведомлений пользователя

- ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Расчет стоимости по инвестиционному проекту произведен на основании коммерческого предложения ООО «СИГМА» (единственный поставщик), являющегося правообладателем программного обеспечения.

| Наименование | Тыс. руб. без НДС | Тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Развитие информационного вычислительного комплекса (ИВК) в 2025 г. | 2 582,19 | 3 098,62 |
| Всего: Развитие информационного вычислительного комплекса (ИВК) в 2025 г. | 2 582,19 | 3 098,62 |

Сроки и этапы реализации инвестиционного проекта:

Сентябрь 2025 г.: закупочная процедура;

Октябрь 2025 г.: заключение договора;

Октябрь 2025 г.: модернизация системы ИВК;

Ноябрь 2025 г.: оплата по договору (финансирование)

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Результатом реализации инвестиционного проекта станет исполнение обязанностей Гарантирующего поставщика, возникающих на основании требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

В качестве верхнего уровня системы ИСУ выступает единый централизованный информационно-вычислительный комплекс (ИВК), соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 года № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

- ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

- ответственный за инвестиционную деятельность АО «Томскэнергосбыт»: Забарова Юлия Владимировна, руководитель направления по инвестиционной политики, (3822) 48-48-88, terpelova_yv@ensb.tomsk.ru;

- ответственное лицо по инвестиционному проекту: Плешаков Евгений Валерьевич, заместитель генерального директора - начальник управления по ИТ, (3822) 61-58-76, pleshakov_ev@ensb.tomsk.ru

- инициатор инвестиционного проекта: Долганова Екатерина Геннадьевна, начальник отдела поддержки бизнес-приложений, (3822) 61-57-33, dolganova_eg@ensb.tomsk.ru.

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам 	       С.В. Алибекова

Заместитель генерального директора

по реализации электроэнергии                                                                                 А.В. Булгаков

Заместитель генерального директора -

начальник управления по ИТ                                                                     		    Е.В. Плешаков