УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Томскэнергосбыт»

_____________  Кучевская О. Е.

"___"___________________2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АО «Томскэнергосбыт»

«РАЗВИТИЕ ИТ ПЛАТФОРМЫ РАСЧЁТОВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ»

в 2026-2028 гг.»

Идентификатор инвестиционного проекта: Р_7

Томск 2025

- ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

  - Объект вложения средств

Развитие ИТ платформы расчётов и взаимодействия с физическими лицами (далее – Системы).

  - Необходимость реализации инвестиционного проекта

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», п. 11, установлены требования к обслуживанию потребителей Гарантирующим поставщиком, с целью соблюдения которых необходимо поддерживать функционал в актуальном состоянии.

Необходимость реализации инвестиционного проекта обусловлена:

- потребностью обновления функционала в связи с изменениями Федерального и/или регионального законодательства;

- модернизацией биллинговых систем, организацией новых сервисов и оптимизацией бизнес-процессов в связи с непрерывным развитием IT-инфраструктуры.

  - Цель и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей проекта является обновление функционала Систем в связи с изменениями Федерального и/или регионального законодательства, а также модернизация программного обеспечения, внедрение новых сервисов с целью оптимизации бизнес-процессов в связи с непрерывным развитием IT-инфраструктуры.

  - Технические решения ИПКВ ИТ

АО «Мосэнергосбыт» является разработчиком и обладателем авторских прав на следующие Системы: программа для ЭВМ АСУ ЭД БЫТ (региональная версия); система управления взаимодействием с клиентами СУВК ЖКХ. Централизованную функцию методологического обеспечения и доработки указанных систем осуществляет АО «Мосэнергосбыт», в соответствии с делегированными правами на развитие указанных Систем.

Развитие платформы расчетов и взаимодействия с физическими лицами включает в себя:

- сбор требований, проведение анализа и подготовку запроса на изменение;

- реализацию изменений Системы на основании согласованных требований, в том числе на основе региональных особенностей;

- передачу реализованных изменений в опытную эксплуатацию;

- обучение пользователей;

- поддержку опытной эксплуатации;

- устранение замечаний опытной эксплуатации;

- передачу реализованных изменений в промышленную эксплуатацию.

- ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Расчет стоимости по инвестиционному проекту произведен на основании коммерческого предложения ООО «Интеллектуальные системы» (единственный поставщик). Данный контрагент рассматривается как единственный поставщик, поскольку выполняет централизованную функцию методологического обеспечения, сопровождения и доработки программ для ЭВМ АСУ ЭД «Быт», СУВК ЖКХ.

| Наименование | Тыс. руб. без НДС | Тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Услуги по доработке программ: АСУ ЭД Быт, СУВК ЖКХ в АО «Томскэнергосбыт» на 2026 г. | 5 850,60 | 7 020,72 |
| Услуги по доработке программ: АСУ ЭД Быт, СУВК ЖКХ в АО «Томскэнергосбыт» на 2027 г. | 6 347,30 | 7 616,76 |
| Услуги по доработке программ: АСУ ЭД Быт, СУВК ЖКХ в АО «Томскэнергосбыт» на 2028 г. | 6 874,26 | 8 249,11 |
| Всего: Услуги по доработке программ: АСУ ЭД Быт, СУВК ЖКХ в АО «Томскэнергосбыт» на 2025 - 2028 г. | 19 072,16 | 22 886,59 |

Сроки и этапы реализации инвестиционного проекта:

Январь 2026-2028 гг.: заключение договора на выполнение работ;

Февраль - Декабрь 2026-2028 гг.: выполнение работ;

Октябрь-Декабрь 2026-2028 гг.: освоение, ввод;

Октябрь - Декабрь 2026-2028 гг.: оплата по договору (финансирование).

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Результатом реализации инвестиционного проекта станет унификация основных бизнес-процессов энергосбытовой деятельности АО «Томскэнергосбыт» в части реализации электроэнергии физическим лицам на розничном рынке, с обеспечением одинаково высокого уровня автоматизации указанной деятельности. Также реализация инвестиционного проекта будет способствовать повышению уровня собираемости платежей за потребленную электроэнергию, сокращению правовых и репутационных рисков, связанных с неправильными расчетами с клиентами, сокращению сроков адаптации к изменениям требований законодательства (в частности, нормативной базы, территориальных особенностей), повышению уровня оперативности формирования отчетности и ее достоверности, а также повышению качества обслуживания потребителей-физических лиц.

Также результатом своевременной модернизации функционала Систем станет отсутствие необходимости в приобретении и внедрении нового программного продукта по истечении срока полезного использования имеющейся биллинговой системы физических лиц и системы управления взаимодействием с клиентами.

- ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

- ответственный за инвестиционную деятельность АО «Томскэнергосбыт»: Забарова Юлия Владимировна, руководитель направления по инвестиционной политики, (3822) 48-48-88, terpelova_yv@ensb.tomsk.ru;

- ответственное лицо по инвестиционному проекту: Плешаков Евгений Валерьевич, заместитель генерального директора - начальник управления по ИТ, (3822) 61-58-76, pleshakov_ev@ensb.tomsk.ru

- инициатор инвестиционного проекта: Долганова Екатерина Геннадьевна, начальник отдела поддержки бизнес-приложений, (3822) 61-57-33, dolganova_eg@ensb.tomsk.ru.

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам 	       С.В. Алибекова

Заместитель генерального директора

по реализации электроэнергии                                                                                 А.В. Булгаков

Заместитель генерального директора -

начальник управления по ИТ                                                                     		    Е.В. Плешаков