Пояснительная записка к инвестиционной программе

АО «Томскэнергосбыт» на период 2025-2028 гг., с учетом изменений в части 2025-2027 гг.

2025 год

Введение

Проект инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2025-2028 гг., с учетом изменений в части 2025-2027 гг. сформирован на основании:

1) пункта 47 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, в части порядка внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу;

2) пункта 7 Правил утверждения инвестиционных программы субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, в части определения периода реализации проекта инвестиционной программы;

3) письма Минэнерго от 24.01.2024 №07-215 «О рассмотрении обращения», в части порядка формирования проекта инвестиционной программа и определения периода реализации проекта инвестиционной программы (Приложение №1 к пояснительной записке);

4) прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, опубликованного Минэкономразвития России от 30.09.2024.

Проект инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2025-2028 гг. включает в себя:

А) внесение изменений в части 2025-2027 гг. относительно утвержденной инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2024-2027 гг. (утверждена приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.11.2024 №6-447);

Б) инвестиционные мероприятия на 2028 год.

К проекту инвестиционной программы на 2025-2028 гг. прилагаются обосновывающие материалы, являющиеся неотъемлемой частью инвестиционной программы в полном объеме, в соответствии с положениями действующего законодательства.

I. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с подпунктом б) пункта 4 постановления Правительства РФ от 02.06.2023 №923

  - Сведения о субъекте электроэнергетики

| Полное наименование организации (учреждения, предприятия) | Акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование организации (учреждения, предприятия) | АО «Томскэнергосбыт» |
| ИНН | 7017114680 |
| ОГРН | 1057000128184 |
| Адрес электронной почты для осуществления информационного взаимодействия с субъектом электроэнергетики | secretar@tomskenergosbyt.ru |

  - Сведения об ответственном работнике АО «Томскэнергосбыт» за осуществление информационного взаимодействия по вопросам утверждения проекта инвестиционной программы

| Должность | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| --- | --- |
| ФИО | Алибекова Светлана Валерьевна |
| Контактные телефоны | (382-2) 484825 |
| Электронная почта | alibekova_sv@tomskenergosbyt.ru |

  - Сведения о соответствии субъекта электроэнергетики положениям критериев

АО «Томскэнергосбыт» (далее – Общество) соответствует пп.б п.2 Критериев отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977:

- «субъект электроэнергетики предусматривает финансирование инвестиционной программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике, государственное регулирование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)».

  - Сведения о субъектах Российской Федерации, на территориях которых проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов АО «Томскэнергосбыт» предусматривается на территории Томской области.

  - Информация об учете в проекте инвестиционной программы решений, указанных в пунктах 26 и 42 Правил утверждения инвестиционных программ (при наличии таких решений)

Решения отсутствуют.

  - Сведения о наличии в проекте инвестиционной программы инвестиционных проектов, указанных в абзаце первом пункта 14, абзаце третьем подпункта "г", подпунктах "д" - "ж" пункта 16 и подпунктах "б" - "г" пункта 33 Правил утверждения инвестиционных программ.

Указанные инвестиционные проекты отсутствуют.

  - Сведения о наличии в проекте инвестиционной программы инвестиционных проектов, указанных в абзаце шестом пункта 8 Правил утверждения инвестиционных программ, необходимый объем финансовых потребностей на реализацию которых превышает объем финансовых потребностей на реализацию таких инвестиционных проектов, определенный в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Указанные проекты отсутствуют.

II. Общая характеристика инвестиционной программы на период 2025-2028 гг.

  - Цели и направления инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы является необходимым условием для оперативной, бесперебойной работы Общества.

Целями и направлениями инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2025-2028 гг. являются:

- Выполнение требований законодательства:

  - Федерального Закона №522 от 27.12.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;

  - Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

  - Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- Повышение операционной эффективности АО «Томскэнергосбыт»;

- Сохранение клиентской базы и повышение качества обслуживания потребителей;

- Рациональное использование имущества компании.

  - Объемы финансирования и капитальных вложений инвестиционной программы на период 2025-2028 гг.

Общий объем финансирования инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2025 - 2028 годы составляет 1 194,410 млн. руб. (с НДС). Распределение объема финансирования по основным направлениям инвестиционной деятельности АО «Томскэнергосбыт» приведено в таблице 1:

Таблица 1. Финансирование                                                                              млн. руб., с НДС

| № № | Наименование | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | КОРР | План | КОРР | План | КОРР | План | КОРР | План | ИТОГО |
|  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2025-2027 гг. |  | 2028 год | 2025-2028 |
| 0 | ВСЕГО | 162,383 | 162,691 | 169,366 | 665,954 | 176,141 | 178,647 | 507,890 | 1 007,293 | 187,118 | 1 194,410 |
| 0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | 162,383 | 162,691 | 169,366 | 665,954 | 176,141 | 178,647 | 507,890 | 1 007,293 | 187,118 | 1 194,410 |
| 0.3.1 | Реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация | 124,459 | 129,077 | 159,008 | 656,348 | 164,892 | 169,005 | 448,359 | 954,430 | 177,091 | 625,450 |
| 0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты | 37,924 | 33,614 | 10,358 | 9,606 | 11,249 | 9,641 | 59,530 | 52,862 | 10,027 | 62,889 |
| 0.4 | Иные инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Общий объем капитальных вложений инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2025 - 2028 годы составляет 995,879 млн. рублей (без НДС). Распределение объема капитальных вложений по основным направлениям инвестиционной деятельности АО «Томскэнергосбыт» приведено в таблице 2:

Таблица 2. Капитальные вложения                                                                 млн. руб., без НДС

| № № | Наименование | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | КОРР | План | КОРР | План | КОРР | План | КОРР | План | ИТОГО |
|  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2025-2027 гг. |  | 2028 год | 2025-2028 |
| 0 | ВСЕГО | 135,319 | 135,576 | 141,139 | 555,500 | 146,785 | 148,872 | 423,243 | 839,948 | 155,931 | 995,879 |
| 0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | 135,319 | 135,576 | 141,139 | 555,500 | 146,785 | 148,872 | 423,243 | 839,948 | 155,931 | 995,879 |
| 0.3.1 | Реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация | 103,717 | 107,564 | 132,507 | 547,495 | 137,411 | 140,838 | 373,635 | 795,896 | 147,576 | 521,208 |
| 0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты | 31,603 | 28,012 | 8,632 | 8,005 | 9,374 | 8,035 | 49,608 | 44,051 | 8,356 | 52,407 |
| 0.4 | Иные инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ш. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2025-2028 гг. состоит из 11 инвестиционных проектов, перечень которых приведен в Таблице 3.

Проект инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2025-2028 гг. включает в себя следующие изменения, вносимые в части 2025-2028 гг.:

- по проекту P_1 «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ (2025-2028 гг.)» актуализированы цены в соответствии с заключенным договором на 2025 год, а также актуализировано количество и номенклатура оборудования и работ на 2025-2028 гг. Общая стоимость по проекту P_1 «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ (2025-2028 гг.)» в части 2025 года остается без изменений, в части 2026-2028 гг. указано количество, по которому у гарантирующего поставщика, в рамках исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, возникает обязанность по установке приборов учета.

Таблица 3.1.

| № п/п | Наименование | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План |  | КОРР |  | Утв.План |  | КОРР |  | Утв.План |  | КОРР |  |
|  |  | Кол-во | Ст-сть | Кол-во | Ст-сть | Кол-во | Ст-сть | Кол-во | Ст-сть | Кол-во | Ст-сть | Кол-во | Ст-сть |
|  |  | шт. | млн.руб без НДС | шт. | млн.руб без НДС | шт. | млн.руб без НДС | шт. | млн.руб без НДС | шт. | млн.руб без НДС | шт. | млн.руб без НДС |
| 1 | Комплекс работ по замене однофазного ПУ (СМР), включая стоимость ПУ и автоматического выключателя | 7 936 | 78,329 | 6 398 | 65,178 | 8 193 | 84,343 | 32 017 | 340,090 | 7 936 | 84,965 | 8 394 | 92,733 |
| 2 | Комплекс работ по замене однофазного ПУ (СМР), включая стоимость ПУ | 7 | 0,065 | 1 382 | 13,208 | 585 | 5,635 | 3 457 | 34,454 | 824 | 8,255 | 933 | 9,667 |
| 3 | Комплекс работ по замене трёхфазного ПУ прямого включения (СМР), включая стоимость ПУ | 31 | 0,650 | 37 | 0,763 | 204 | 4,460 | 6 | 0,135 | 163 | 3,706 | 10 | 0,234 |
| 4 | Комплекс работ по замене трёхфазного ПУ трансформаторного включения (СМР), включая стоимость ПУ и трансформаторов тока | 0 | 0 | 1 | 0,036 | 12 | 0,446 | 0 | 0 | 5 | 0,193 | 0 | 0 |
| 5 | Комплекс работ по замене однофазного ПУ ЮЛ (СМР), включая стоимость ПУ | 0 | 0 | 2 | 0,020 | 82 | 0,819 | 0 | 0 | 46 | 0,478 | 0 | 0 |
| 6 | Комплекс работ по установке трёхфазного ОДПУ прямого включения на готовом основании (ППО, ПИР, СМР), включая стоимость трёхфазного ОДПУ прямого включения | 64 | 1,438 | 51 | 1,175 | 63 | 1,476 | 397 | 9,538 | 64 | 1,559 | 40 | 0,999 |
| 7 | Комплекс работ по установке трёхфазного ОДПУ трансформаторного включения на готовом основании (ППО, ПИР, СМР), включая стоимость трёхфазного ОДПУ трансформаторного включения и трансформаторов тока | 59 | 2,193 | 52 | 1,957 | 60 | 2,326 | 266 | 10,439 | 101 | 4,072 | 30 | 1,224 |
| 8 | Итого ПУ | 8 097 | 82,674 | 7 923 | 82,337 | 9 199 | 99,506 | 36 143 | 394,656 | 9 139 | 103,229 | 9 407 | 104,858 |
| 9 | Комплекс работ по установке шлюза CG-ZB-02 или аналога | 150 | 9,323 | 150 | 9,644 | 164 | 10,632 | 645 | 43,238 | 163 | 10,990 | 168 | 11,713 |
| 10 | Комплекс работ по установке роутера RRC-ZB-01 или аналога | 238 | 4,427 | 238 | 4,571 | 492 | 9,545 | 1 935 | 38,751 | 489 | 9,866 | 504 | 10,497 |
| 11 | Итого оборудования | 388 | 13,750 | 388 | 14,215 | 656 | 20,176 | 2 580 | 81,989 | 652 | 20,856 | 672 | 22,210 |
| 12 | ИТОГО ПУ и оборудование | 8 485 | 96,424 | 8 311 | 96,552 | 9 855 | 119,682 | 38 723 | 476,646 | 9 791 | 124,085 | 10 079 | 127,067 |
| 13 | Комплекс работ по установке однофазного ПУ (ПНР) | 12 210 | 3,756 | 11 843 | 3,619 | 12 207 | 3,917 | 30 960 | 9,865 | 12 209 | 4,074 | 8 064 | 2,672 |
| 14 | Комплекс работ по установке трёхфазного ОДПУ прямого включения на готовом основании (ПНР) | 31 | 0,044 | 36 | 0,051 | 30 | 0,045 | 390 | 0,577 | 33 | 0,051 | 40 | 0,062 |
| 15 | Комплекс работ по установке трёхфазного ОДПУ трансформаторного включения на готовом основании (ПНР) | 19 | 0,027 | 21 | 0,030 | 19 | 0,028 | 260 | 0,385 | 19 | 0,029 | 30 | 0,046 |
| 16 | ИТОГО пусконаладочные работы* | 12 260 | 3,828 | 11 900 | 3,700 | 12 256 | 3,990 | 31 610 | 10,827 | 12 261 | 4,155 | 8 134 | 2,780 |
| 17 | ИТОГО ПУ, оборудование и пусконаладочные работы |  | 100,252 |  | 100,252 |  | 123,672 |  | 487,473 |  | 128,240 |  | 129,847 |

- по проекту Р_4 «Приобретение компьютерной техники (2025-2028 гг.)» актуализированы цены в соответствии с обновленными коммерческими предложениями, а также актуализировано количество и номенклатура оборудования. Данные по изменениям приведены в Таблице 3.4.

Таблица 3.4.

| № п/п | Наименование | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План |  | КОРР |  | Утв.План |  | КОРР |  |
|  |  | Кол-во | Ст-сть | Кол-во | Ст-сть | Кол-во | Ст-сть | Кол-во | Ст-сть |
|  |  | шт. | млн.руб без НДС | шт. | млн.руб без НДС | шт. | млн.руб без НДС | шт. | млн.руб без НДС |
| 1 | Системный блок + Монитор 24" | 108 | 7,906 | 104 | 6,968 | 103 | 7,865 | 109 | 7,617 |
| 2 | Системный блок + Монитор 27" | 5 | 0,419 | 5 | 0,395 | 6 | 0,524 | 3 | 0,247 |
| 3 | Ноутбук | 2 | 0,155 | 2 | 0,090 | 3 | 0,243 | 3 | 0,141 |
| 4 | ИТОГО | 115 | 8,480 | 111 | 7,453 | 112 | 8,632 | 115 | 8,005 |

| № п/п | Наименование | 2027 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План |  | КОРР |  |
|  |  | Кол-во | Ст-сть | Кол-во | Ст-сть |
|  |  | шт. | млн.руб без НДС | шт. | млн.руб без НДС |
| 1 | Системный блок + Монитор 24" | 108 | 8,576 | 105 | 7,631 |
| 2 | Системный блок + Монитор 27" | 6 | 0,545 | 3 | 0,257 |
| 3 | Ноутбук | 3 | 0,253 | 3 | 0,146 |
| 4 | ИТОГО | 117 | 9,374 | 111 | 8,035 |

- по проекту О_1 «Приобретение серверов (2025 г.)» актуализирована стоимость проекта с учетом минимального из 3-х коммерческих предложений. Данные по изменениям приведены в Таблице 3.6.

Таблица 3.6.

| № п/п | Наименование | 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План |  | КОРР |  |
|  |  | Кол-во | Ст-сть | Кол-во | Ст-сть |
|  |  | шт. | млн.руб без НДС | шт. | млн.руб без НДС |
| 1 | Сервер «Аквариус» Т50 D110CF (АМПР.466539.110) | 6 | 23,122 | 6 | 20,559 |
| 2 | ИТОГО | 6 | 23,122 | 6 | 20,559 |

- по проекту Р_7 «Развитие ИТ платформы расчетов и взаимодействия с физическими лицами в 2025-2028 гг.» актуализирована стоимость в соответствии с обновленным коммерческим предложением. Данные по изменениям приведены в Таблице 3.7.

Таблица 3.7.

| № п/п | Наименование | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР |
|  |  | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть |
|  |  | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС |
| 1 | Услуги по доработке программ: АСУ ЭД Быт, ЛКК ФЛ и СУВК ЖКХ в АО «Томскэнергосбыт» | 5,239 | 5,851 | 5,438 | 6,347 |
| 2 | ИТОГО | 5,239 | 5,851 | 5,438 | 6,347 |

- по проекту Р_8 «Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц» в 2025-2028 гг.» актуализирована стоимость в соответствии с обновленным коммерческим предложением. Данные по изменениям приведены в Таблице 3.8.

Таблица 3.8.

| № п/п | Наименование | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР |
|  |  | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть |
|  |  | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС |
| 1 | Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц» | 2,104 | 2,151 | 2,183 | 2,345 | 2,266 | 2,544 |
| 2 | ИТОГО | 2,104 | 2,151 | 2,183 | 2,345 | 2,266 | 2,544 |

- по проекту Р_10 «Развитие системы "CRM юридических лиц" в 2025-2028 гг.» актуализирована стоимость в соответствии с обновленным коммерческим предложением. Данные по изменениям приведены в Таблице 3.9.

Таблица 3.9.

| № п/п | Наименование | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР |
|  |  | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть |
|  |  | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС |
| 1 | Развитие системы «CRM юридических лиц» | 1,266 | 1,294 | 1,314 | 1,962 | 1,364 | 1,994 |
| 2 | ИТОГО | 1,266 | 1,294 | 1,314 | 1,962 | 1,364 | 1,994 |

- по проекту Р_11 «Развитие каналов взаимодействия с клиентами в 2025-2028 гг.» актуализирована стоимость в соответствии с обновленным коммерческим предложением. Данные по изменениям приведены в Таблице 3.10.

Таблица 3.10.

| № п/п | Наименование | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР |
|  |  | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть |
|  |  | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС |
| 1 | Развитие единой платформы «Клиент-Онлайн» | 0,095 | 0,098 | 0,099 | 0,102 | 0,103 | 0,106 |
| 2 | ИТОГО | 0,095 | 0,098 | 0,099 | 0,102 | 0,103 | 0,106 |

Также изменения, вносимые проектом инвестиционной программы АО «Томскэнергобыт» на 2025-2028 гг., в части 2025-2026 гг., предусматривают:

- реализацию в 2025 году нового проекта Р_5 «Развитие информационного вычислительного комплекса (ИВК) 2025 г.» на сумму 2,582 млн. руб. без НДС;

- реализацию в 2025 году нового проекта Р_6 «Развитие системы управления потоками сбора и передачи данных "Пионер" (СУП СПД Пионер) 2025 г.» на сумму 1,187 млн. руб. без НДС;

- реализацию в 2026 году нового проекта Р_9 «Приобретение лицензий на право пользования антивирусной программой Касперский в 2026 г.» на сумму 3,227 млн. руб. без НДС;

- реализацию в 2026 году нового проекта О_2 «Приобретение лицензий системы ФЭУ в 2026 г.» на сумму 46,535 млн. руб. без НДС.

Кроме этого, проект инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2025-2028 гг. включает в себя следующие инвестиционные мероприятия в части 2028 года:

Таблица 4. Инвестиционные мероприятия в части 2028 года

| № п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2028 | План 2028 |
|  |  | млн.руб без НДС | млн.руб c НДС |
| 1 | P_1 Построение интеллектуальной системы учета ИСУ (2025-2028 гг.) | 135,677 | 162,813 |
| 2 | Р_4 Приобретение компьютерной техники (2025-2028 гг.) | 8,356 | 10,027 |
| 3 | P_7 Развитие ИТ платформы расчетов и взаимодействия с физическими лицами в 2025-2028 гг. | 6,874 | 8,249 |
| 4 | P_8 Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц» в 2025-2028 гг. | 2,755 | 3,306 |
| 5 | Р_10 Развитие системы "CRM юридических лиц" (2025-2028 г.) | 2,159 | 2,591 |
| 6 | Р_11 Развитие каналов взаимодействия с клиентами (2025-2028 гг.) | 0,110 | 0,132 |
| 7 | ИТОГО | 155,931 | 210,558 |

Задачи, решаемые в рамках инвестиционных проектов, приведены в Форме 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов, утвержденной приказом Минэнерго №380.

Источники финансирования инвестиционной программы приведены в таблице 5.

Корректировка источников финансирования осуществлена в соответствии с расчетом амортизации на 2025-2028 гг. (Приложение №2 к пояснительной записке), с учетом неизменности тарифных источников 2025 года, и обусловлена актуализацией коммерческих предложений и состава проектов на 2025 год, а также потребностей на 2026-2028 гг.

Приложение: 	1. Письмо Минэнерго от 24.01.2024 №07-215 на 4 л. в 1 экз.

2. Расчет амортизации на 2025-2028 гг. на 1 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам

АО «Томскэнергосбыт»                                                                                          С.В. Алибекова

Таблица 3. Инвестиционные проекты АО «Томскэнергосбыт» на 2025-2028 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Год начала работ | Год окончания работ | Капитальные вложения, млн.руб. без НДС |  |  |  | Финансирование, млн.руб. с НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утв. План 2025-2027 | КОРР 2025-2027 | План 2028 | ИТОГО 2025-2028 | Утв. План 2025-2027 | КОРР 2025-2027 | План 2028 | ИТОГО 2025-2028 |
|  |  |  |  | млн. рублей без НДС |  |  |  | млн. рублей с НДС |  |  |  |
| 1 | P_1 Построение интеллектуальной системы учета ИСУ (2025-2028 гг.) | 2025 | 2028 | 352,163 | 717,572 | 135,677 | 853,249 | 422,596 | 861,086 | 162,813 | 1 023,898 |
| 2 | Р_4 Приобретение компьютерной техники (2025-2028 гг.) | - 2025 | - 2028 | 26,486 | 23,493 | 8,356 | 31,848 | 31,784 | 28,191 | 10,027 | 38,218 |
| 3 | Р_5 «Развитие информационного вычислительного комплекса (ИВК) 2025 г.» | - 2025 | - 2025 | 0 | 2,582 | 0 | 2,582 | 0 | 3,099 | 0 | 3,099 |
| 4 | Р_6 «Развитие системы управления потоками сбора и передачи данных "Пионер" (СУП СПД Пионер) 2025 г.» | - 2025 | - 2025 | 0 | 1,187 | 0 | 1,187 | 0 | 1,424 | 0 | 1,424 |
| 5 | Р_7 Развитие ИТ платформы расчетов и взаимодействия с физическими лицами в 2025-2028 гг. | - 2025 | - 2028 | 10,678 | 12,198 | 6,874 | 19,072 | 12,813 | 14,638 | 8,249 | 22,887 |
| 6 | Р_8 Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц» в 2025-2028 гг. | - 2025 | - 2028 | 6,552 | 7,039 | 2,755 | 9,794 | 7,863 | 8,447 | 3,306 | 11,753 |
| 7 | Р_9 Приобретение лицензий на право пользования антивирусной программой Касперский в 2026 г. | - 2026 | - 2026 | 0 | 3,227 | 0 | 3,227 | 0 | 3,227 | 0 | 3,227 |
| 8 | Р_10 Развитие системы «CRM юридических лиц» (2025-2028 г.) | - 2025 | - 2028 | 3,943 | 5,250 | 2,159 | 7,409 | 4,731 | 6,300 | 2,591 | 8,891 |
| 9 | Р_11 Развитие каналов взаимодействия с клиентами (2025-2028 гг.) | - 2025 | - 2028 | 0,296 | 0,307 | 0,110 | 0,417 | 0,356 | 0,368 | 0,132 | 0,500 |
| 10 | О_1 Приобретение серверов (2025 г.) | 2025 | 2025 | 23,122 | 20,559 | 0 | 20,559 | 27,747 | 24,671 | 0 | 24,671 |
| 11 | О_2 Приобретение лицензий системы ФЭУ (2026 г.) | 2026 | 2026 | 0,000 | 46,535 | 0 | 46,535 | 0,000 | 55,842 | 0 | 55,842 |
| 12 | Итого: |  |  | 423,241 | 839,949 | 155,931 | 995,879 | 507,890 | 1 007,293 | 210,558 | 1 194,410 |

Таблица 5. Источники финансирования инвестиционной программы, млн. руб. без НДС

| № п/п | Наименование объекта (источники финансирования) | Утв. План |  |  | КОРР |  |  | План | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6+7+8+9 |
| 1 | P_1 Построение интеллектуальной системы учета ИСУ (2025-2028 гг.) | 100,252 | 123,672 | 128,240 | 100,252 | 487,473 | 129,847 | 135,677 | 853,249 |
| 1.1. | Прибыль, учитываемая в тарифе | 100,000 | 104,300 | 108,472 | 100,000 | 408,544 | 0,000 | 0,000 | 508,544 |
| 1.2. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 0,252 | 19,372 | 19,768 | 0,252 | 78,928 | 129,847 | 135,677 | 344,704 |
| 2 | Р_4 Приобретение компьютерной техники (2025-2028 гг.) | 8,480 | 8,632 | 9,374 | 7,453 | 8,005 | 8,034 | 8,356 | 31,848 |
| 2.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 8,480 | 8,632 | 9,374 | 7,197 | 8,005 | 8,034 | 8,356 | 31,592 |
|  | Прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,256 |  |  |  | 0,256 |
| 3 | P_5 Развитие информационного вычислительного комплекса (ИВК) (2025) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,582 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,582 |
| 3.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,582 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,582 |
| 4 | P_6 Развитие системы управления потоками сбора и передачи данных "Пионер" (СУП СПД Пионер) (2025) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,187 |
| 4.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,187 |
| 5 | Р_7 Развитие ИТ платформы расчетов и взаимодействия с физическими лицами в 2025-2028 гг. | 0,000 | 5,239 | 5,438 | 0,000 | 5,851 | 6,347 | 6,874 | 19,072 |
| 5.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 0,000 | 5,239 | 5,438 | 0,000 | 5,851 | 6,347 | 6,874 | 19,072 |
| 6 | Р_8 Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц» в 2025-2028 гг. | 2,104 | 2,183 | 2,266 | 2,151 | 2,345 | 2,544 | 2,755 | 9,794 |
| 6.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 2,104 | 2,183 | 2,266 | 2,151 | 2,345 | 2,544 | 2,755 | 9,794 |
| 7 | Р_9 Приобретение лицензий на право пользования антивирусной программой Касперский (2026) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,227 | 0,000 | 0,000 | 3,227 |
| 7.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,227 | 0,000 | 0,000 | 3,227 |
| 8 | Р_10 Развитие системы «CRM юридических лиц» (2025-2028 г.) | 1,266 | 1,314 | 1,364 | 1,294 | 1,962 | 1,994 | 2,159 | 7,409 |
| 8.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 1,266 | 1,314 | 1,364 | 1,294 | 1,962 | 1,994 | 2,159 | 7,409 |
| 9 | Р_11 Развитие каналов взаимодействия с клиентами (2025-2028 гг.) | 0,095 | 0,099 | 0,103 | 0,098 | 0,102 | 0,106 | 0,110 | 0,417 |
| 9.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 0,095 | 0,099 | 0,103 | 0,098 | 0,102 | 0,106 | 0,110 | 0,417 |
| 10 | О_1 Приобретение серверов (2025 г.) | 23,122 | 0,000 | 0,000 | 20,559 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,559 |
| 10.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 23,122 | 0,000 | 0,000 | 20,559 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,559 |
| 11 | О_2 Приобретение лицензий системы ФЭУ (2026 г.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,535 | 0,000 | 0,000 | 46,535 |
| 11.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,535 | 0,000 | 0,000 | 46,535 |
| 12 | ИТОГО по инвестиционной программе, в т.ч. | 135,319 | 141,138 | 146,784 | 135,576 | 555,500 | 148,872 | 155,931 | 995,879 |
| 12.1. | Прибыль, учитываемая в тарифе | 100,000 | 104,300 | 108,472 | 100,000 | 408,544 | 0,000 | 0,000 | 508,544 |
| 12.2. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 35,319 | 36,838 | 38,312 | 35,319 | 146,955 | 148,872 | 155,931 | 487,079 |
| 12.3. | Прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,256 |