УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Томскэнергосбыт»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кучевская О. Е.

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**АО «Томскэнергосбыт»**

**«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ БИЛЛИНГ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»**

**в 2025-2028 гг.»**

Идентификатор инвестиционного проекта: Р\_8

Томск 2025

1. **ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**
2. **Объект вложения средств**

Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц» в 2025-2028 гг. в АО «Томскэнергосбыт».

1. **Необходимость реализации инвестиционного проекта**

В соответствии с п.11 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», гарантирующий поставщик в целях обеспечения качественного и своевременного обслуживания потребителей (покупателей) обязан внедрять программы мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей), что в данном случае позволяет реализовать проект развития системы «Единый биллинг юридических лиц». Также необходимость реализации инвестиционного проекта обусловлена:

- потребностью обновления функционала в связи с изменениями Федерального и/или Регионального законодательства;

- увеличением потребностей АО «Томскэнергосбыт» по предоставлению отчетности в различных информационных разрезах для контролирующих органов, органов исполнительной власти, запросов сетевых организаций.

Объект и область применения автоматизации: система «Единый биллинг юридических лиц» – предназначена для автоматизации бизнес-процессов сбытовой деятельности компании в части биллинга юридических лиц.

1. **Цель инвестиционного проекта**

Целью развития Системы является расширение функциональных возможностей системы в соответствии с изменениями федерального и регионального законодательства с 2025 по 2028 годы.

1. **Технические решения инвестиционного проекта**

Реализация проекта планируется путем заключения договора с разработчиком системы «Единый биллинг юридических лиц» - ООО «СИГМА», выполнением работ по изменению программного обеспечения и введением модернизированного программного обеспечения в эксплуатацию. Доработка программного обеспечения планируется с целью расширения функциональных возможностей системы, приведения Системы в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства, вступающих в силу в 2025-2028 гг.

ООО «СИГМА», как разработчик Программных продуктов, обладает уникальными знаниями существенных особенностей и условий эксплуатации Программных продуктов и способностью последующей доработки и сопровождения данных Программных продуктов.

1. **ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

Расчет стоимости по инвестиционному проекту произведен на основании [коммерческого предложения](../2.%20Расчет%20объема%20финансовой%20потребности/2.1.%20Коммерческие%20предложения/2.1.1.%20Р_8%20КП.pdf) ООО «СИГМА» (единственный поставщик).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **тыс. руб. без НДС** | **тыс. руб. с НДС** |
| Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц» в 2025 году | 2 150,70 | 2 580,84 |
| Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц» в 2026 году | 2 344,65 | 2 813,58 |
| Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц» в 2027 году | 2 543,71 | 3 052,45 |
| Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц» в 2028 году | 2 754,88 | 3 305,86 |
| **Всего, Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц» в 2025 – 2028 гг.** | **9 793,94** | **11 752,73** |

Сроки реализации инвестиционного проекта:

Июль 2025-2028 гг.: заключение договора на выполнение работ;

Октябрь - Декабрь 2025-2028 гг.: выполнение работ (ввод);

Октябрь - Декабрь 2025-2028 гг.: оплата по договору (финансирование).

1. **РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

Результатом реализации инвестиционного проекта станет унификация основных бизнес-процессов энергосбытовой деятельности АО «Томскэнергосбыт» в части реализации электроэнергии юридическим лицам на розничном рынке, с обеспечением одинаково высокого уровня автоматизации указанной деятельности. Также реализация инвестиционного проекта будет способствовать повышению уровня собираемости платежей за потребленную электроэнергию, сокращению правовых и репутационных рисков, связанных с расчетами с потребителями, сокращению сроков адаптации к изменениям требований законодательства (в частности, нормативной базы, территориальных особенностей), повышению уровня оперативности формирования корпоративной отчетности и ее достоверности, а также повышению качества обслуживания потребителей-юридических лиц.

Также результатом своевременной модернизации функционала системы «Единый биллинг юридических лиц» станет отсутствие необходимости в приобретении и внедрении нового программного продукта по истечении срока полезного использования имеющейся биллинговой системы юридических лиц.

1. **ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

- ответственный за инвестиционную деятельность АО «Томскэнергосбыт»: Забарова Юлия Владимировна, руководитель направления по инвестиционной политики, (3822) 48-48-88, [terpelova\_yv@ensb.tomsk.ru](mailto:terpelova_yv@ensb.tomsk.ru);

- ответственное лицо по инвестиционному проекту: Плешаков Евгений Валерьевич, заместитель генерального директора - начальник управления по ИТ, (3822) 61-58-76, [pleshakov\_ev@ensb.tomsk.ru](mailto:pleshakov_ev@ensb.tomsk.ru)

- инициатор инвестиционного проекта: Долганова Екатерина Геннадьевна, начальник отдела поддержки бизнес-приложений, (3822) 61-57-33, [dolganova\_eg@ensb.tomsk.ru](mailto:dolganova_eg@ensb.tomsk.ru).

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам С.В. Алибекова

Заместитель генерального директора

по реализации электроэнергии А.В. Булгаков

Заместитель генерального директора -

начальник управления по ИТ Е.В. Плешаков